«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕ.12.04
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ):

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
Περιεχόμενα


11.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


22.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


33.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ


33.1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


53.2
ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ




1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Για την εκτέλεση των εργασιών της συντήρησης των αντλιοστασίων, όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, θα απασχολούνται:

· Ένας ανειδίκευτος εργάτης μερικής απασχόλησης
· Ένας ειδικευμένος εργάτης (βοηθός τεχνίτη) μερικής απασχόλησης
· Ένας ηλεκτροτεχνίτης μερικής απασχόλησης
· Ένας μηχανοτεχνίτης μερικής απασχόλησης
· Ένας μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός Π.Ε ή Τ.Ε., με εμπειρία σε κατασκευή ή συντήρηση αντλιοστασίων λυμάτων ή σε λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, μερικής απασχόλησης υπεύθυνος για την επίβλεψη συντήρησης των αντλιοστασίων και την παροχή οδηγιών για τη συντήρηση του εξοπλισμού και την αποκατάσταση βλαβών.
· Ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού συνεργείου, παρόμοιο με φορτηγό αυτοκίνητο ¾ τόνων

· Γερανοφόρο όχημα για ανέλκυση – καθέλκυση αντλητικών συγκροτημάτων

Για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού της υπηρεσίας του θέματος χρησιμοποιήθηκαν οι βασικές τιμές της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) για την τιμαριθμική 2011Γ και ο «Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.3316/05» με α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-5-08.
Με βάση τις ανωτέρω βασικές τιμές και τις απαιτήσεις κάθε επιμέρους εργασίας της παρεχόμενη υπηρεσίας, προέκυψαν οι τιμές μονάδας για κάθε άρθρο του παρόντος τιμολογίου – προϋπολογισμού.

Οι βασικές τιμές, η ανάλυση τιμών και ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης υπηρεσίας παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
	ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ 2011Γ
	 
	 
	 
	 

	ΚΩΔ.
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ.Μ.
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ ημ.
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ h

	001
	ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ
	h
	64,99
	15,74092373

	002
	ΒΟΗΘΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ)
	h
	71,48
	17,31283626

	003
	ΤΕΧΝΙΤΗΣ
	h
	84,31
	20,42033051

	ΝΟΔΟ Μ\515.1
	ΓΕΡΑΝΟΣ LI 1012 LIEBHERR 12 ΤΟΝ. 112HP
	h
	376,69
	56,47526237

	ΥΔΡ 579
	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 3/4 ΤΟΝΩΝ
	h
	226,33
	28,29125

	
	
	
	
	

	ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-05
	 
	 
	 

	ΚΩΔ.
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ.Μ.
	τκ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ h

	ΓΕΝ.4
	ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
	h
	1,249
	74,94


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
	ΑΡΘΡΟ 1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΛΩΝ ΒΛΑΒΩΝ - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

	
	
	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	
	ΑΤΟΜΑ/ ΤΕΜ
	
	Μ.Μ
	
	
	

	002
	ΒΟΗΘΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ)
	100%
	Χ
	1
	Χ
	17,31
	=
	17,31
	€/h

	003
	ΤΕΧΝΙΤΗΣ
	100%
	Χ
	1
	Χ
	20,42
	=
	20,42
	€/h

	
	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΥΔΡ 579
	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 3/4 ΤΟΝΩΝ
	100%
	Χ
	1
	Χ
	28,29
	=
	28,29
	€/h

	ΓΕΝ.4
	ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
	30%
	Χ
	1
	Χ
	74,94
	=
	22,48
	€/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	89,00
	€/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΑΡΘΡΟ 2
	ΑΝΕΛΚΥΣΗ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

	
	
	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	
	ΑΤΟΜΑ/ ΤΕΜ
	
	Μ.Μ
	
	
	

	001
	ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ
	100%
	Χ
	1
	Χ
	15,74
	=
	15,74
	€/h

	002
	ΒΟΗΘΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ)
	100%
	Χ
	1
	Χ
	17,31
	=
	17,31
	€/h

	003
	ΤΕΧΝΙΤΗΣ
	100%
	Χ
	1
	Χ
	20,42
	=
	20,42
	€/h

	ΝΟΔΟ Μ\515.1
	ΓΕΡΑΝΟΣ LI 1012 LIEBHERR 12 ΤΟΝ. 112HP
	100%
	Χ
	1
	Χ
	56,48
	=
	56,48
	€/h

	
	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΥΔΡ 579
	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 3/4 ΤΟΝΩΝ
	100%
	Χ
	1
	Χ
	28,29
	=
	28,29
	€/h

	ΓΕΝ.4
	ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
	20%
	Χ
	1
	Χ
	74,94
	=
	14,99
	€/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	154,00
	€/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΑΡΘΡΟ 3
	ΑΝΕΛΚΥΣΗ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

	
	
	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	
	ΑΤΟΜΑ/ ΤΕΜ
	
	Μ.Μ
	
	
	

	001
	ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ
	100%
	Χ
	1
	Χ
	15,74
	=
	15,74
	€/h

	002
	ΒΟΗΘΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ)
	100%
	Χ
	1
	Χ
	17,31
	=
	17,31
	€/h

	003
	ΤΕΧΝΙΤΗΣ
	100%
	Χ
	1
	Χ
	20,42
	=
	20,42
	€/h

	
	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΥΔΡ 579
	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 3/4 ΤΟΝΩΝ
	100%
	Χ
	1
	Χ
	28,29
	=
	28,29
	€/h

	ΓΕΝ.4
	ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
	20%
	Χ
	1
	Χ
	74,94
	=
	14,99
	€/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	97,00
	€/h


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
	ΑΡΘΡΟ 4
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

	
	
	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	
	ΑΤΟΜΑ/ ΤΕΜ
	
	Μ.Μ
	
	
	

	001
	ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ
	100%
	Χ
	2
	Χ
	15,74
	=
	31,48
	€/h

	002
	ΒΟΗΘΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ)
	100%
	Χ
	1
	Χ
	17,31
	=
	17,31
	€/h

	
	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΥΔΡ 579
	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 3/4 ΤΟΝΩΝ
	100%
	Χ
	1
	Χ
	28,29
	=
	28,29
	€/h

	ΓΕΝ.4
	ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
	20%
	Χ
	1
	Χ
	74,94
	=
	14,99
	€/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	93,00
	€/h


2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	Περιγραφή
	μ.μ.
	Δαπάνη / μ.μ.
	Ποσότητα
	Μερική δαπάνη

	Άρθρο 1: Συντήρηση αντλιοστασίου - Άμεση επέμβαση - Αποκατάσταση απλών βλαβών – Επανεκκίνηση αντλιοστασίων
	ώρα
	89,00
	348
	30.972,00

	Άρθρο 2: Ανέλκυση – καθέλκυση αντλητικών συγκροτημάτων με χρήση γερανοφόρου οχήματος
	ώρα
	154,00
	60
	9.240,00

	Άρθρο 3: Ανέλκυση – καθέλκυση αντλητικών συγκροτημάτων χωρίς χρήση γερανοφόρου οχήματος
	ώρα
	97,00
	30
	2.910,00

	Άρθρο 4: Καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών υγρού θαλάμου αντλιοστασίου
	ώρα
	93,00
	90
	8.370,00

	Σύνολο
	
	
	
	51.492,00

	ΦΠΑ 16%
	
	
	
	8.238,72

	Γενικό σύνολο σύμβασης
	
	
	
	59.730,72



3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης εργασίας. Θεωρούνται πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις εργασίες στις περιοχές των έργων του τίτλου ανεξάρτητα από την θέση και την έκταση τους και περιλαμβάνουν:

α.
Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη, πλην των δαπανών που βαρύνουν τον εργοδότη και οι οποίες γενικά είναι:

· ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, 
· της ενδεχόμενης φύλαξης του χώρου κατά τις ημέρες και ώρες αργίας
· προκαλούμενες από απρόβλεπτα γεγονότα, θεομηνίες, αστοχία υλικών, εσφαλμένο σχεδιασμό κλπ

· αντικατάστασης εξοπλισμού ή στοιχείων αυτού λόγω φθορών ή βλαβών που δεν οφείλονται σε πλημμέλεια του αναδόχου καθώς και οι απολογιστικές δαπάνες εκτάκτων σημαντικών συντηρήσεων σύμφωνα προς τα αναφερόμενα στο τεύχος της Σ.Υ.
· προμήθειας πάσης φύσεως υλικών για την αποκατάσταση βλαβών ή συντήρηση των αντλιοστασίων

β.
Κάθε άλλη δαπάνη, μη κατονομαζόμενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση σχετική με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποιήσεως ή μη μηχανικών μέσων, δεν μπορεί να θεμελιωθεί.

2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται:

α.
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, αποζημιώσεων για εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κ.λ.π., δώρων εορτών, επιδόματος αδείας, αποζημιώσεων λόγω απολύσεως κλπ. του πάσης φύσεως ειδικευμένου και μη προσωπικού γραφείων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λ.π., οι οποίες δαπάνες αφορούν την εκτέλεση όλων των κυρίων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

β.
Οι δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού.

γ.
Οι δαπάνες δημοσιεύσεως των διακηρύξεων των δημοπρασιών μέχρι την τελική εγκρινόμενη.

δ.
Η δαπάνη για μετάκληση οιωνδήποτε ειδικών, όποτε απαιτηθεί για την επίλυση διχογνωμιών μεταξύ αναδόχου και φορέα διαχείρισης.
ε.
Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και Ιατρικής περιθάλψεως για το εργαζόμενο προσωπικό που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσμενείς συνθήκες.

στ.
Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζημίωση έναντι ατυχημάτων του αναδόχου ή του προσωπικού ή επί περιουσίας τρίτων.

ζ.
Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ημερολόγιου λειτουργίας και σύνταξη εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν από την επίβλεψη, καθώς και η κατάρτιση του προγράμματος συντήρησης.

3.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Άρθρο 1: Συντήρηση αντλιοστασίου - Άμεση επέμβαση - Αποκατάσταση απλών βλαβών – Επανεκκίνηση αντλιοστασίων
Η κατ’ αποκοπή ωριαία αμοιβή για τη συντήρηση αντλιοστασίου, που περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε Ευρώ/ώρα άνευ ΦΠΑ)

	Αριθμητικώς:     89,00 € 
Ολογράφως:   ογδόντα εννέα ευρώ




Άρθρο 2: Ανέλκυση – καθέλκυση αντλητικών συγκροτημάτων με χρήση γερανοφόρου οχήματος

Η κατ’ αποκοπή ωριαία αμοιβή για την ανέλκυση – καθέλκυση αντλητικών συγκροτημάτων, για τα οποία λόγω βάρους ή βάθους αντλιοστασίου απαιτείται χρήση γερανοφόρου οχήματος, που περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
Το παρόν άρθρο δεν αφορά ανελκύσεις – καθελκύσεις γεωτρήσεων.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε Ευρώ/ώρα άνευ ΦΠΑ)

	Αριθμητικώς:     154,00 € 
Ολογράφως:   εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ



Άρθρο 3: Ανέλκυση – καθέλκυση αντλητικών συγκροτημάτων χωρίς χρήση γερανοφόρου οχήματος

Η κατ’ αποκοπή ωριαία αμοιβή για την ανέλκυση – καθέλκυση αντλητικών συγκροτημάτων, για τα οποία λόγω βάρους ή βάθους αντλιοστασίου δεν απαιτείται χρήση γερανοφόρου οχήματος και μπορεί να γίνει χειροκίνητα, που περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε Ευρώ/ώρα άνευ ΦΠΑ)

	Αριθμητικώς:     97,00 € 
Ολογράφως:   ενενήντα επτά ευρώ



Άρθρο 4: Καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών υγρού θαλάμου αντλιοστασίου

Η κατ’ αποκοπή ωριαία αμοιβή για τον καθαρισμό και απομάκρυνση φερτών υγρού θαλάμου αντλιοστασίου, για τα οποία λόγω βάρους ή βάθους αντλιοστασίου δεν απαιτείται χρήση γερανοφόρου οχήματος και μπορεί να γίνει χειροκίνητα, που περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε Ευρώ/ώρα άνευ ΦΠΑ)

	Αριθμητικώς:     93,00 € 
Ολογράφως:   ενενήντα τρία ευρώ




Εγκρίθηκε με την με αρ. 67/9-5-2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ





ΝΑΞΟΣ 30/4/2012


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΤΥ








ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ








ΝΑΞΟΣ  23/4/2012


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ











ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ





ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ





ΝΑΞΟΣ 30/4/2012


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΤΥ








ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ








ΝΑΞΟΣ  23/4/2012


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ











ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ








PAGE  
i
Προϋπολογισμός και Τιμολόγιο


